「捷運三鶯線延伸桃園八德段」綜合規劃報告書公聽會暨
環境影響說明書民眾說明會
# 會議紀錄
壹、時間：110年11月11日(星期四)下午6時30分
貳、地點：桃園市八德區綜合大樓
參、主持人：余副總工程司憶雯
肆、出席單位及人員：詳參加者清單 紀錄：張宸綱
伍、各單位意見
一、蔡永芳議員：
1. LB12a站與轉運站之位置不符，轉運站位置已確定。
2. LB13站用地取得本末倒置，有違居住正義的疑慮。
3. 本案可為周邊、北北桃創造更大發展。
二、八德區大湳里鄭里長桂林：路線進入和強路和延平路要拓寬，可能會影響到鄰近居民，是否能比照三鶯線(鶯桃路)不需要拓寬，會影響其他住戶，能否再多評估拓寬必要性。
三、鄭○龍：
1. 減少私人運具，為何還要開闢4車道、6車道?為何第二次會有截直取彎?我等6戶拆除戶已於10月24函請桃園市工務局提出4項疑問，何以迄今仍未回覆?
2. 維持原先台灣世曦規劃的路線，以不拆除建物為原則。
四、呂○城：
1. 徵收土地以不拆房子為主、居住正義以最少徵收土地方式。
2. 捷運局的路線要和工務局的路線一致；當初的路線不需要徵收(往北側靠)，現在的路型往南偏，影響到住戶徵收、居住正義。
3. 出土段周邊土地都是我們的土地，除了住家之外空地都可以配合商量，但徵收到這六戶對居住正義是很大的傷害。
五、周○得：之前的用地說要用都市計畫用地，為什麼第二次路線往外偏，需要徵收用地，希望能釐清。與都市計畫路線規劃的不同，希望維持都市計劃規劃，不要偏移拆房子。
六、簡○月：希望以不拆房為主，房子是老百姓一生的心血，請以百姓心情考量閃過工業用地而拆房。
陸、會議結論：
一、請桃園市政府捷運工程局將本計畫路線出土段之拆遷戶意見(反對徵收私有地)及評估和強路拓寬30公尺之必要性等相關意見，正式函文桃園市政府工務局協助妥處。
二、各位民眾的意見將納入綜合規劃報告內，並提出回應與辦理情形，一併提送中央審議。
柒、散會（下午8時整）